# ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

## 1. Nhiệm vụ 1:

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | V | Trạng thái “Sắp diễn ra” có cần tự động chuyển sang trạng thái khác khi đến giờ bắt đầu không? |
| LS03 | ☐ | V | Khi hai khách đặt sản phẩm cuối cùng cùng lúc, hệ thống xử lý thế nào để chỉ một đơn thành công và đơn còn lại nhận thông báo hết hàng? |

## 2. Nhiệm vụ 2:

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 SP có thể do lo ngại xử lý thời gian và trạng thái phiên. Sau khi làm rõ chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”, LS01 có độ phức tạp tương đương LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 SP đánh giá luồng tạo đơn và kiểm tra tồn kho có thể kiểm soát; phiếu 8 SP chú trọng rủi ro đặt đồng thời và hoàn tồn. So với LS02 (3 SP), LS03 phức tạp và rủi ro cao hơn nên chọn 8 SP. |

## 3. Nhiệm vụ 3:

Story Point đo lường tương đối khối lượng công việc, độ phức tạp, rủi ro và mức độ bất định, không phải số giờ cố định. Nhóm sử dụng Velocity để dự báo khối lượng có thể thực hiện trong Sprint tiếp theo mà không quy đổi SP sang giờ.